SE INSTALA PRO

Backlog Final por Sprint + Criterios de Aceptación

Plan de implementación del MVP antes de iniciar código

Estado: documento final pre-Figma / pre-código Stack recomendado: Next.js + Supabase + Contabo como capa complementaria Beta inicial: Argentina y Brasil Versión: 1.0

# 1. Objetivo

Este documento organiza el desarrollo del MVP de Se Instala Pro en sprints. Incluye épicas, tareas principales, criterios de aceptación y definición de terminado para evitar ambigüedades al comenzar a codificar.

# 2. Definición del MVP

El MVP debe validar el flujo central: empresa se registra, publica trabajo, admin aprueba, instalador aprobado ve el trabajo, envía oferta, empresa acepta, ambas partes coordinan, instalador finaliza, empresa aprueba y se califican mutuamente.

# 3. No incluido en MVP inicial

Procesamiento de pagos dentro de la app.

Escrow o retención de fondos.

App mobile nativa.

Geolocalización en tiempo real.

IA para estimación de precios.

Certificaciones pagas o cursos.

Automatización completa de aprobación de trabajos e instaladores.

Facturación fiscal integrada.

Chat avanzado con audio/video.

# 4. Sprints recomendados

| Sprint | Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Setup técnico y base del proyecto. | Repo, Supabase, variables, estructura, diseño base. |
| Sprint 1 | Autenticación y perfiles. | Registro/login empresa e instalador, perfiles base. |
| Sprint 2 | Empresas y trabajos. | Empresa crea trabajo, sube archivos y queda pendiente admin. |
| Sprint 3 | Instaladores y aprobación. | Instalador completa perfil, admin aprueba y habilita ofertas. |
| Sprint 4 | Ofertas. | Instalador oferta, empresa ve todas las ofertas y acepta una. |
| Sprint 5 | Coordinación y mensajes. | Acuerdo, mensajería interna y estados básicos. |
| Sprint 6 | Finalización, revisión y calificaciones. | Evidencia final, aprobación, calificación mutua. |
| Sprint 7 | Admin, seguridad, QA y beta. | Panel admin usable, pruebas RLS, corrección de bugs. |

# 5. Sprint 0: setup técnico

| Tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Crear repositorio GitHub. | Repo creado con ramas main/develop y README inicial. |
| Crear proyecto Next.js. | App corre localmente sin errores. |
| Crear proyecto Supabase. | Proyecto configurado con Auth, DB y Storage. |
| Configurar variables de entorno. | No hay secretos hardcodeados. |
| Crear estructura de carpetas. | Estructura base documentada y consistente. |
| Aplicar schema SQL inicial. | Tablas creadas en entorno dev. |
| Activar RLS inicial. | RLS activo y probado con usuarios de prueba. |

# 6. Sprint 1: autenticación y perfiles

| Historia / tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Como usuario quiero registrarme como empresa o instalador. | El usuario elige rol y se crea cuenta en Supabase Auth + profile. |
| Como usuario quiero iniciar sesión. | Login correcto redirige según rol. Login inválido muestra error. |
| Como usuario quiero recuperar contraseña. | El sistema envía link de recuperación y permite crear nueva contraseña. |
| Como empresa quiero completar mi perfil. | Empresa guarda datos mínimos y queda pendiente/verificada según admin. |
| Como instalador quiero completar mi perfil. | Instalador guarda especialidades, zonas y portfolio, queda pendiente de aprobación. |
| Como usuario quiero cerrar sesión. | La sesión se cierra y no permite acceder a rutas privadas. |

# 7. Sprint 2: empresas y trabajos

| Historia / tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Como empresa quiero crear un trabajo. | El formulario guarda título, categoría, ubicación, descripción, fechas y presupuesto estimado. |
| Como empresa quiero subir imágenes/archivos. | Solo formatos permitidos, tamaño controlado y archivos guardados en bucket correcto. |
| Como empresa quiero guardar borrador. | El trabajo queda en estado draft y puede editarse. |
| Como empresa quiero enviar a aprobación. | El trabajo cambia a pending_admin_approval. |
| Como empresa quiero ver mis trabajos. | Lista solo trabajos propios y estados correspondientes. |

# 8. Sprint 3: instaladores y aprobación admin

| Historia / tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Como admin quiero revisar instaladores pendientes. | Veo lista de instaladores pending_review con perfil y archivos. |
| Como admin quiero aprobar un instalador. | El instalador pasa a approved y puede ofertar. |
| Como admin quiero pedir cambios. | El instalador queda en changes_requested y recibe notificación. |
| Como admin quiero rechazar/suspender. | El usuario no puede ofertar ni acceder a oportunidades. |
| Como instalador aprobado quiero ver trabajos publicados. | Solo ve trabajos published/receiving_offers, sin datos de contacto. |

# 9. Sprint 4: ofertas

| Historia / tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Como instalador aprobado quiero enviar oferta. | Oferta requiere precio, disponibilidad, duración, equipo y mensaje. |
| Como instalador quiero ver mis propuestas. | Lista ofertas propias con estado. |
| Como empresa quiero ver ofertas recibidas. | Veo todas las ofertas de mis trabajos. |
| Como empresa quiero aceptar una oferta. | La oferta aceptada genera agreement y cambia estados de job/offers. |
| Como sistema quiero ocultar contactos hasta aceptación. | Antes de agreement no se muestran teléfono, email, dirección exacta ni WhatsApp. |

# 10. Sprint 5: coordinación y mensajes

| Historia / tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Como empresa/instalador quiero coordinar dentro de la plataforma. | Mensajes vinculados al job/agreement. |
| Como usuario quiero adjuntar archivos en coordinación. | Archivos privados visibles solo para participantes y admin. |
| Como empresa quiero confirmar fecha y condiciones. | Agreement guarda fechas acordadas y condiciones finales. |
| Como instalador quiero actualizar estado. | Estados cambian según permisos y flujo. |
| Como sistema quiero notificar eventos clave. | Nueva oferta, oferta aceptada, mensaje y cambio de estado generan notificación. |

# 11. Sprint 6: finalización y reputación

| Historia / tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Como instalador quiero subir evidencia final. | Fotos/comentarios quedan asociados al trabajo. |
| Como instalador quiero marcar finalizado. | Job pasa a completed_by_installer / under_company_review. |
| Como empresa quiero aprobar o pedir corrección. | Puede aprobar, solicitar corrección o abrir disputa. |
| Como empresa quiero calificar al instalador. | Review con score, criterios y comentario. |
| Como instalador quiero calificar a la empresa. | Review cruzada y reputación actualizada. |

# 12. Sprint 7: admin, QA y beta

| Historia / tarea | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Como admin quiero aprobar trabajos. | Trabajo pendiente puede aprobarse, pedirse cambios o rechazarse. |
| Como admin quiero gestionar disputas. | Puede revisar caso, pedir evidencia, marcar estado y resolver. |
| Como admin quiero ver usuarios. | Tabla de usuarios con filtros básicos. |
| Como admin quiero ver logs. | Eventos críticos quedan visibles para auditoría. |
| Como equipo quiero probar RLS. | Casos de acceso indebido bloqueados. |
| Como equipo quiero preparar beta. | Usuarios piloto, checklist, bugs críticos resueltos. |

# 13. Definición de terminado

La tarea está implementada y probada localmente.

No rompe rutas o flujos existentes.

Tiene validaciones básicas de formulario.

Respeta RLS y permisos por rol.

Muestra estados de carga, error y éxito.

No expone datos sensibles.

Está versionada en Git.

Está revisada contra criterios de aceptación.

# 14. Riesgos de implementación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| RLS mal configurado. | Tests con usuarios de distintos roles antes de beta. |
| Scope creep. | No sumar pagos, IA ni app mobile en MVP. |
| Subida insegura de archivos. | Validar tipo/tamaño, buckets privados y URLs firmadas. |
| By-pass por datos de contacto. | Ocultar todos los datos hasta oferta aceptada. |
| Admin sobrecargado. | Panel simple pero efectivo para aprobación inicial. |
| Operación Argentina/Brasil demasiado amplia. | Empezar con zonas activas y categorías controladas. |

# 15. Próximo paso luego de este documento

Con el backlog final cerrado, el siguiente paso es construir el prototipo navegable en Figma del flujo crítico del MVP. Luego, con documentación + Figma aprobado, se inicia codificación.