PAQUETE DOCUMENTAL DE PRODUCTO

Plataforma Marketplace
para Instaladores de Gráfica

Flujos de usuario, alcance MVP, modelo de datos, seguridad, backlog, modelo de negocio y roadmap

Propósito: Este documento parte de la idea ya validada: existe una necesidad real de conectar empresas que necesitan instalaciones gráficas con instaladores confiables, disponibles y calificados. El objetivo ahora es transformar esa oportunidad en un producto listo para diseñar, desarrollar y operar.

Preparado para discusión con socios y equipo de desarrollo

# Índice del paquete documental

Mapa de flujos de usuario

Wireframes y prototipo visual: estructura recomendada

Documento de alcance del MVP

Modelo de datos detallado

Documento de seguridad y permisos

Backlog de desarrollo

Plan operativo de beta cerrada

Modelo de negocio

Roadmap del proyecto

Próximas decisiones pendientes

# 1. Mapa de flujos de usuario

El mapa de flujos define cómo se mueve cada tipo de usuario dentro de la plataforma. Es una pieza central porque permite identificar pantallas, acciones, permisos, datos requeridos y puntos de fricción antes de diseñar o programar.

| Usuario | Objetivo principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Empresa contratante | Publicar trabajos, recibir ofertas y contratar instaladores confiables. | Trabajo ejecutado, aprobado y calificado. |
| Instalador | Encontrar oportunidades, ofertar y construir reputación. | Trabajo obtenido, ejecutado, cobrado y calificado. |
| Administrador | Controlar calidad, seguridad, usuarios, reclamos y operación. | Plataforma ordenada, confiable y auditable. |

## 1.1 Flujo empresa contratante

Ingresa a la plataforma.

Se registra como empresa.

Verifica email y completa datos básicos.

Completa perfil de empresa: nombre, rubro, zona, contacto, sitio web, CUIT opcional y descripción.

Crea una publicación de trabajo.

Carga categoría, descripción, ubicación, fecha tentativa, fotos, medidas, materiales, condiciones y requisitos técnicos.

Publica el trabajo o lo guarda como borrador.

Recibe ofertas de instaladores.

Compara precio, experiencia, disponibilidad, calificación, portfolio y nivel de verificación.

Acepta una oferta.

Coordina fecha definitiva, dirección exacta, contacto en obra y condiciones finales.

El instalador ejecuta el trabajo.

La empresa revisa evidencias y aprueba, pide corrección o abre reclamo.

Califica al instalador.

El trabajo queda registrado en el historial.

| Pantalla | Acción clave | Datos necesarios |
| --- | --- | --- |
| Registro empresa | Crear cuenta | Nombre, email, teléfono, contraseña, aceptación de términos. |
| Perfil empresa | Completar identidad comercial | Empresa, rubro, zona, web, logo, descripción. |
| Crear trabajo | Publicar necesidad | Categoría, fotos, medidas, ubicación, fecha, requisitos. |
| Ofertas recibidas | Comparar propuestas | Precio, tiempos, experiencia, portfolio, reputación. |
| Coordinación | Cerrar condiciones | Dirección, contacto, fecha, condiciones finales. |
| Aprobación | Aceptar o reclamar | Fotos finales, observaciones, evidencia. |
| Calificación | Evaluar instalador | Puntaje, criterios, comentario. |

## 1.2 Flujo instalador

Ingresa a la plataforma.

Se registra como instalador.

Verifica email y completa datos básicos.

Completa perfil profesional: experiencia, zonas, herramientas, movilidad, especialidades y portfolio.

El perfil queda pendiente de revisión o habilitado según la política definida.

Visualiza trabajos disponibles según zona y especialidad.

Abre el detalle de un trabajo.

Analiza fotos, medidas, condiciones, fecha y requisitos.

Envía una oferta estructurada con precio, disponibilidad, tiempo estimado, cantidad de personas, herramientas y comentarios.

Recibe aceptación, rechazo o solicitud de ajuste.

Coordina detalles finales con la empresa.

Marca estados del trabajo: confirmado, en camino, en ejecución, finalizado.

Sube fotos o evidencia final.

Espera aprobación de la empresa.

Califica a la empresa.

El trabajo suma a su reputación.

| Pantalla | Acción clave | Datos necesarios |
| --- | --- | --- |
| Registro instalador | Crear cuenta | Nombre, email, teléfono, contraseña. |
| Perfil profesional | Demostrar capacidad | Especialidades, experiencia, herramientas, movilidad, zonas, portfolio. |
| Trabajos disponibles | Buscar oportunidades | Filtros por zona, categoría, fecha, dificultad. |
| Detalle del trabajo | Evaluar viabilidad | Fotos, medidas, materiales, requisitos, ubicación aproximada. |
| Enviar oferta | Cotizar | Precio, fecha, tiempos, equipo, condiciones. |
| Trabajo aceptado | Coordinar ejecución | Dirección exacta, contacto, horarios. |
| Finalización | Subir evidencia | Fotos finales, observaciones. |
| Calificación | Evaluar empresa | Puntaje, criterios, comentario. |

## 1.3 Flujo administrador

Ingresa al panel administrativo con doble factor de autenticación.

Revisa nuevos usuarios registrados.

Aprueba, observa o rechaza perfiles de instaladores.

Controla publicaciones de trabajos problemáticas o incompletas.

Revisa reclamos y disputas.

Interviene en usuarios con baja reputación o comportamiento sospechoso.

Gestiona categorías, zonas y reglas de la plataforma.

Consulta métricas operativas.

Audita acciones importantes del sistema.

| Acción admin | Motivo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Aprobar instalador | Validar calidad mínima de oferta. | Mejora la confianza. |
| Suspender usuario | Evitar abusos, fraude o mala conducta. | Protege el ecosistema. |
| Editar categoría | Ordenar tipos de trabajos. | Mejora el matching. |
| Resolver disputa | Mediar ante conflictos. | Reduce daños reputacionales. |
| Auditar logs | Detectar actividad sospechosa. | Mejora seguridad. |

Criterio de diseño: La clave del flujo no es solo que los usuarios puedan operar solos, sino que cada acción crítica quede registrada y que el sistema preserve confianza, trazabilidad y reputación.

# 2. Wireframes y prototipo visual: estructura recomendada

Antes de diseñar una identidad visual final, conviene crear wireframes. Los wireframes son pantallas en baja fidelidad que permiten validar estructura, jerarquía y recorrido sin distraerse con colores o estética.

## 2.1 Pantallas mínimas para el prototipo

| Módulo | Pantallas requeridas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Landing pública | Home, cómo funciona, beneficios, CTA empresa, CTA instalador. | Explicar el producto y captar registros. |
| Autenticación | Registro, login, recuperar contraseña, verificar email. | Permitir acceso seguro. |
| Empresa | Dashboard, perfil, crear trabajo, trabajos publicados, ofertas recibidas. | Operar demanda. |
| Instalador | Dashboard, perfil, portfolio, trabajos disponibles, ofertas enviadas. | Operar oferta. |
| Trabajo | Detalle, imágenes, requisitos, ofertas, estados. | Centralizar cada operación. |
| Reputación | Perfil público, calificaciones, comentarios, historial. | Construir confianza. |
| Admin | Usuarios, instaladores pendientes, trabajos, reclamos, métricas. | Controlar operación. |

## 2.2 Estructura sugerida de pantalla: dashboard empresa

Resumen superior: trabajos activos, ofertas pendientes, trabajos finalizados, calificaciones pendientes.

Botón principal: Publicar nuevo trabajo.

Listado de trabajos con estado visual.

Alertas: ofertas nuevas, trabajos por aprobar, reclamos.

Acceso rápido a perfil, historial y soporte.

## 2.3 Estructura sugerida de pantalla: dashboard instalador

Resumen superior: trabajos disponibles, ofertas enviadas, trabajos activos, calificación promedio.

Bloque de trabajos recomendados según zona y especialidad.

Alertas: oferta aceptada, coordinación pendiente, calificación pendiente.

Acceso rápido a portfolio y perfil profesional.

Indicador de nivel de verificación.

## 2.4 Estructura sugerida de pantalla: detalle de trabajo

Título del trabajo y categoría.

Zona aproximada y fecha tentativa.

Descripción clara del requerimiento.

Fotos del lugar y referencias.

Medidas y materiales.

Requisitos técnicos: altura, herramientas, cantidad de personas, seguros.

Estado actual del trabajo.

Botón de ofertar para instaladores habilitados.

Panel de ofertas para la empresa dueña del trabajo.

Recomendación: El prototipo en Figma debería resolver primero usabilidad y lógica. La estética de marca puede venir después. En esta plataforma, claridad y confianza valen más que diseño decorativo.

# 3. Documento de alcance del MVP

El MVP debe validar el flujo central del negocio sin intentar resolver todas las funciones futuras. La primera versión debe ser simple, segura y operable.

Definición MVP: Flujo central del MVP: empresa publica trabajo -> instalador oferta -> empresa selecciona -> se coordina -> se ejecuta -> ambas partes califican.

## 3.1 Funcionalidades que entran en el MVP

| Módulo | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Autenticación | Registro, login, logout, recuperación de contraseña, verificación de email. |
| Roles | Empresa, instalador, admin, superadmin. |
| Perfil empresa | Datos básicos, rubro, zona, descripción, historial, calificación. |
| Perfil instalador | Especialidades, zonas, experiencia, herramientas, movilidad, portfolio, calificación. |
| Trabajos | Crear, editar, publicar, pausar, cancelar, ver detalle, subir imágenes. |
| Ofertas | Enviar oferta, ver ofertas recibidas, aceptar, rechazar, retirar oferta. |
| Estados | Publicado, recibiendo ofertas, oferta seleccionada, coordinando, confirmado, finalizado, aprobado, cancelado. |
| Calificaciones | Calificación mutua con puntaje y comentario. |
| Admin | Gestión de usuarios, aprobación de instaladores, trabajos, reclamos básicos, métricas simples. |
| Seguridad básica | Permisos por rol, logs, backups, storage seguro, validaciones. |

## 3.2 Funcionalidades que quedan afuera del MVP

| Función futura | Motivo para dejarla afuera |
| --- | --- |
| App nativa iOS/Android | Primero validar con web app responsive. |
| Pagos integrados | Agrega complejidad legal, fiscal y operativa. |
| Escrow | Requiere reglas claras de disputa y mayor confianza de mercado. |
| Geolocalización en tiempo real | No es necesaria para validar publicación y oferta. |
| IA de precios | Primero hay que juntar datos reales de trabajos y cotizaciones. |
| Certificaciones internas | Puede ser producto premium futuro. |
| Contratos digitales avanzados | Puede reemplazarse inicialmente por aceptación de condiciones. |
| Chat avanzado | Al inicio alcanza con mensajería básica o registro de coordinación. |

## 3.3 Criterios de aceptación del MVP

Una empresa puede registrarse, iniciar sesión y publicar un trabajo con imágenes.

Un instalador puede registrarse, completar su perfil y enviar una oferta.

La empresa puede ver ofertas, compararlas y aceptar una.

El trabajo puede cambiar de estado hasta ser finalizado y aprobado.

Ambas partes pueden calificarse mutuamente.

Un admin puede revisar usuarios, trabajos y operar casos problemáticos.

Los usuarios no pueden acceder a información que no les corresponde.

Las imágenes se almacenan fuera de la base de datos y con permisos adecuados.

Existen backups automáticos y recuperación de contraseña.

# 4. Modelo de datos detallado

El modelo de datos define qué información se guarda, cómo se relaciona y qué permisos deben aplicarse. Es uno de los documentos más importantes antes de programar.

| Tabla | Descripción | Relaciones principales |
| --- | --- | --- |
| users | Cuenta base del usuario. | companies, installers, roles, sessions. |
| companies | Perfil de empresa contratante. | users, jobs, reviews. |
| installers | Perfil profesional del instalador. | users, skills, offers, reviews. |
| installer_skills | Especialidades del instalador. | installers, categories. |
| categories | Tipos de instalación. | jobs, installer_skills. |
| locations | Zonas de cobertura y ubicación. | jobs, installers, companies. |
| jobs | Trabajos publicados. | companies, offers, images, agreements, reviews. |
| job_images | Fotos asociadas al trabajo. | jobs, users. |
| offers | Ofertas de instaladores. | jobs, installers, agreements. |
| agreements | Acuerdo final entre empresa e instalador. | jobs, offers, companies, installers. |
| messages | Comunicación o registro de coordinación. | jobs, users. |
| reviews | Calificaciones cruzadas. | jobs, reviewer, reviewed. |
| disputes | Reclamos o conflictos. | jobs, users, admin. |
| notifications | Alertas internas o externas. | users. |
| audit_logs | Registro de acciones críticas. | users, entities. |

## 4.1 Campos clave por entidad

| Entidad | Campos principales |
| --- | --- |
| users | id, name, email, phone, role, status, email_verified, created_at, updated_at. |
| companies | id, user_id, legal_name, trade_name, cuit, website, industry, zone, description, rating_avg, verified_status. |
| installers | id, user_id, display_name, experience_years, bio, zone, mobility, tools, verification_level, rating_avg, completed_jobs. |
| jobs | id, company_id, category_id, title, description, location, tentative_date, budget, urgency, status, requires_height, requires_insurance, created_at. |
| offers | id, job_id, installer_id, amount, availability_date, estimated_time, people_count, includes_tools, conditions, message, status. |
| reviews | id, job_id, reviewer_id, reviewed_id, score, criteria_json, comment, created_at. |
| audit_logs | id, user_id, action, entity_type, entity_id, ip_address, metadata, created_at. |

## 4.2 Estados del trabajo

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| draft | Trabajo guardado como borrador. |
| published | Trabajo publicado y visible. |
| receiving_offers | Trabajo recibiendo ofertas. |
| offer_selected | Empresa seleccionó una oferta. |
| coordinating | Partes ajustando condiciones finales. |
| confirmed | Trabajo confirmado. |
| in_progress | Trabajo en ejecución. |
| completed_by_installer | Instalador marcó finalizado. |
| approved_by_company | Empresa aprobó el resultado. |
| reviewed | Ambas partes calificaron o se cerró calificación. |
| cancelled | Trabajo cancelado. |
| disputed | Trabajo en disputa. |

Seguridad de datos: Las reglas de permisos deben aplicarse en backend/base de datos. No alcanza con ocultar botones en la interfaz.

# 5. Documento de seguridad y permisos

La seguridad debe estar incorporada desde el diseño. La plataforma manejará usuarios, datos personales, imágenes, ubicaciones, ofertas económicas, reputación y posiblemente pagos en el futuro.

## 5.1 Principios de seguridad

Principio de menor privilegio: cada usuario accede solo a lo necesario.

Autenticación segura con proveedor confiable o framework robusto.

Contraseñas hasheadas, nunca visibles ni guardadas en texto plano.

Permisos validados del lado del backend.

HTTPS obligatorio en toda la plataforma.

Backups automáticos y restauración probada.

Separación de ambientes: desarrollo, staging y producción.

Variables de entorno para claves y secretos.

Registro de acciones críticas en audit_logs.

2FA obligatorio para administradores.

## 5.2 Matriz de permisos

| Acción | Empresa | Instalador | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear trabajo | Sí | No | Sí |
| Editar trabajo propio | Sí | No | Sí |
| Ver ofertas de su trabajo | Sí | No | Sí |
| Enviar oferta | No | Sí | No |
| Editar oferta propia | No | Sí, si no fue aceptada | Sí |
| Aceptar oferta | Sí, en su trabajo | No | Sí |
| Ver datos completos de dirección | Sí | Solo si corresponde/aceptado | Sí |
| Calificar contraparte | Sí, si hubo trabajo | Sí, si hubo trabajo | No aplica |
| Suspender usuario | No | No | Sí |
| Ver logs | No | No | Sí/superadmin |

## 5.3 Seguridad de imágenes y archivos

Guardar imágenes en storage externo, no dentro de la base de datos.

Validar extensión y tipo real de archivo.

Permitir formatos controlados: JPG, PNG, WEBP y eventualmente PDF.

Limitar tamaño máximo por archivo.

Renombrar archivos automáticamente.

Separar archivos públicos de privados.

Usar URLs firmadas o permisos para imágenes privadas.

Evitar que archivos subidos puedan ejecutarse como código.

## 5.4 Backups y recuperación

| Elemento | Política recomendada |
| --- | --- |
| Base de datos | Backup diario automático, retención mínima 30 días. |
| Storage | Versionado o copia periódica según proveedor. |
| Antes de releases | Snapshot manual antes de migraciones importantes. |
| Restauración | Prueba mensual de restauración en ambiente staging. |
| Acceso | 2FA y permisos limitados a responsables técnicos. |

## 5.5 Controles contra abusos

Rate limiting en login, registro, recuperación de contraseña y carga de ofertas.

Bloqueo temporal por intentos fallidos repetidos.

Captcha o verificación adicional en actividad sospechosa.

Moderación de perfiles nuevos de instaladores.

Registro de IP y user agent en acciones críticas.

Sistema de reportes y suspensión de usuarios.

# 6. Backlog de desarrollo

El backlog convierte el alcance en tareas concretas. Está organizado por épicas para poder estimar, priorizar y asignar trabajo.

## Épica 1: Autenticación

Crear pantalla de registro empresa.

Crear pantalla de registro instalador.

Implementar login/logout.

Implementar recuperación de contraseña.

Implementar verificación de email.

Crear manejo de sesiones seguras.

## Épica 2: Roles y permisos

Definir roles empresa, instalador, admin y superadmin.

Crear middleware de permisos.

Validar acceso a rutas protegidas.

Aplicar reglas de lectura/escritura por entidad.

Crear bloqueo/suspensión de usuarios.

## Épica 3: Perfil empresa

Crear formulario de perfil empresa.

Editar datos comerciales.

Subir logo o imagen de perfil.

Ver historial de trabajos.

Ver calificación promedio.

## Épica 4: Perfil instalador

Crear formulario profesional.

Agregar especialidades.

Definir zonas de trabajo.

Cargar herramientas y movilidad.

Subir portfolio.

Mostrar nivel de verificación.

## Épica 5: Trabajos

Crear trabajo.

Guardar trabajo como borrador.

Publicar trabajo.

Editar trabajo propio.

Subir imágenes.

Cambiar estado.

Cancelar trabajo.

Ver detalle de trabajo.

## Épica 6: Ofertas

Enviar oferta.

Editar oferta no aceptada.

Retirar oferta.

Ver ofertas recibidas.

Aceptar oferta.

Rechazar oferta.

Bloquear nuevas ofertas cuando corresponda.

## Épica 7: Coordinación y estados

Confirmar fecha final.

Guardar dirección exacta visible solo cuando corresponda.

Registrar contacto en obra.

Actualizar estados del trabajo.

Subir evidencia final.

Aprobar trabajo.

## Épica 8: Calificaciones

Crear formulario de calificación empresa a instalador.

Crear formulario de calificación instalador a empresa.

Calcular promedios.

Mostrar comentarios públicos según reglas.

Evitar doble calificación.

## Épica 9: Admin

Panel de usuarios.

Aprobar instaladores.

Gestionar trabajos.

Gestionar categorías.

Ver reclamos.

Suspender usuarios.

Ver métricas básicas.

## Épica 10: Seguridad y operación

Configurar backups.

Configurar logs de auditoría.

Validar subida de archivos.

Configurar variables de entorno.

Separar ambientes.

Monitoreo de errores.

2FA para admins.

## 6.1 Priorización inicial

| Prioridad | Módulos |
| --- | --- |
| Alta | Autenticación, roles, perfiles, trabajos, ofertas, admin básico. |
| Media | Calificaciones, notificaciones, logs, portfolio avanzado. |
| Baja para MVP | Pagos, geolocalización, app nativa, IA, certificaciones. |

# 7. Plan operativo de beta cerrada

Aunque la idea ya esté validada, conviene lanzar primero una beta cerrada para probar operación real con usuarios controlados antes de abrir la plataforma públicamente.

| Elemento | Definición recomendada |
| --- | --- |
| Empresas piloto | 5 a 10 empresas del rubro gráfico, agencias o marcas con necesidad real. |
| Instaladores piloto | 20 a 40 instaladores previamente seleccionados y verificados. |
| Zona inicial | CABA y GBA como primera zona sugerida. |
| Categorías iniciales | Vinilos planos, esmerilados, gráfica vehicular básica, locales comerciales y decoración interior. |
| Duración beta | Entre 6 y 8 semanas de operación controlada. |
| Soporte | Canal directo por WhatsApp o email para resolver fricciones. |

## 7.1 Métricas de beta

Cantidad de trabajos publicados.

Cantidad promedio de ofertas por trabajo.

Tiempo promedio hasta recibir primera oferta.

Tiempo promedio hasta aceptar una oferta.

Porcentaje de trabajos concretados.

Ticket promedio por trabajo.

Calificación promedio de instaladores.

Calificación promedio de empresas.

Cantidad de reclamos o disputas.

Motivos de cancelación.

Categorías más demandadas.

Usuarios que repiten uso.

## 7.2 Reglas de beta

La plataforma puede operar sin pagos integrados.

Las empresas e instaladores deben aceptar términos beta.

El equipo fundador puede intervenir manualmente en conflictos.

Se debe registrar cada problema para mejorar producto.

No abrir públicamente hasta corregir fricciones críticas.

# 8. Modelo de negocio

El modelo de negocio debe acompañar el nivel de madurez del marketplace. Al principio, la prioridad es generar liquidez: suficientes empresas publicando y suficientes instaladores ofertando.

| Modelo | Cómo funciona | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| Comisión por trabajo cerrado | La plataforma cobra un porcentaje del valor acordado. | Modelo más alineado al valor generado. |
| Suscripción empresa | La empresa paga por publicar o acceder a instaladores verificados. | Interesante cuando haya demanda recurrente. |
| Perfil destacado instalador | El instalador paga por mayor visibilidad. | Solo cuando existan oportunidades suficientes. |
| Servicios premium | Verificación, soporte, coordinación, reportes, garantías. | Buen camino para empresas grandes. |
| Capacitaciones/certificaciones | Cursos o certificaciones para instaladores. | Futuro, cuando haya comunidad. |

## 8.1 Estrategia comercial inicial

Beta gratuita o con comisión baja para reducir barrera de entrada.

Foco en demostrar valor: ahorro de tiempo, mejores opciones y reputación.

Evitar cobrar a instaladores antes de generarles oportunidades reales.

Considerar comisión solo en trabajos efectivamente concretados.

Para empresas con volumen, ofrecer plan premium con soporte y prioridad.

## 8.2 Posibles planes futuros

| Plan | Cliente objetivo | Beneficios |
| --- | --- | --- |
| Básico empresa | Empresas ocasionales. | Publicaciones limitadas y acceso a ofertas. |
| Pro empresa | Empresas de gráfica con trabajo recurrente. | Publicaciones ilimitadas, instaladores verificados, soporte. |
| Enterprise | Marcas, cadenas y franquicias. | Coordinación de múltiples sucursales, reportes y soporte premium. |
| Instalador destacado | Instaladores con buena reputación. | Más visibilidad y perfil destacado. |

# 9. Roadmap del proyecto

## 9.1 Fase 1: Producto definido

Cerrar mapa de flujos.

Cerrar alcance del MVP.

Definir modelo de datos.

Definir reglas de seguridad.

Diseñar wireframes en Figma.

Alinear visión con socio/equipo.

## 9.2 Fase 2: Prototipo visual

Crear pantallas principales.

Validar flujo empresa.

Validar flujo instalador.

Validar flujo admin.

Detectar fricciones antes de programar.

## 9.3 Fase 3: Desarrollo MVP

Implementar autenticación.

Implementar roles y permisos.

Implementar perfiles.

Implementar trabajos y ofertas.

Implementar calificaciones.

Implementar panel admin.

Configurar storage, backups y logs.

## 9.4 Fase 4: Beta cerrada

Incorporar empresas piloto.

Incorporar instaladores verificados.

Publicar trabajos reales.

Medir uso y fricción.

Corregir bugs y ajustar reglas.

Definir modelo comercial inicial.

## 9.5 Fase 5: Lanzamiento controlado

Abrir nuevos registros de forma progresiva.

Activar referidos o captación comercial.

Mejorar reputación y ranking.

Incorporar notificaciones automáticas.

Evaluar integración de pagos.

## 9.6 Fase 6: Escalabilidad

Pagos integrados.

Escrow o garantía.

App mobile nativa.

Certificaciones.

Cursos para instaladores.

Expansión geográfica.

Planes enterprise para cadenas y franquicias.

# 10. Próximas decisiones pendientes

| Decisión | Opciones | Recomendación inicial |
| --- | --- | --- |
| Stack técnico | Next.js + Supabase / Django + PostgreSQL / Laravel. | Next.js + Supabase para MVP rápido y seguro. |
| Zona inicial | CABA, GBA, interior. | CABA + GBA para controlar operación. |
| Categorías iniciales | Todas / solo simples / mixtas. | Arrancar con categorías frecuentes y de riesgo moderado. |
| Pago | Por fuera / integrado / escrow. | Por fuera en MVP, registrar precio acordado. |
| Modelo comercial beta | Gratis / comisión baja / suscripción. | Gratis o comisión baja para acelerar adopción. |
| Validación instaladores | Automática / manual / mixta. | Manual o mixta en beta. |
| Chat interno | No / básico / avanzado. | Básico o registro de coordinación. |
| Datos visibles | Dirección completa siempre / solo al aceptar. | Dirección completa solo al aceptar oferta. |

## 10.1 Próximo paso recomendado

El próximo paso concreto es convertir este paquete documental en dos piezas operativas:

Un prototipo navegable en Figma con las pantallas principales.

Un backlog técnico priorizado con tareas estimadas para desarrollo del MVP.

Cierre: Con estos documentos, el proyecto ya puede discutirse con socio, diseñador UX/UI y desarrollador. El foco de la próxima reunión debería ser cerrar alcance MVP, stack técnico y flujo de pantallas.